Tuchola , dnia 31.03. 2022 r.

Tucholski Ośrodek Kultury
(nazwa jednostki)

Harmonogram działań
podnoszenia poziomu dostępności

| L.p. | Działanie (wypisać co zostanie wykonane np. naklejenie tabliczek brajlowskich, zniwelowanie różnic w poziomach podłóg w biurach i na korytarzu itd.) | Data wykonania działania (wpisać datę zakończenia prac) |
| --- | --- | --- |
|  | Konserwacja windy dla niepełnosprawnych | co miesiąc |
|  | Przegląd automatycznych drzwi wejściowych | co kwartał |
|  | Uzupełnienie strony www o informacje teleadresowe (adres skrzynki ePUAP na stronie głównej www.toktuchola.pl) | 23.12.2021r. |
|  | Opracowanie deklaracji dostępności dla strony www.toktuchola.pl | 23.12.2021r. |
|  | Publikacja deklaracji dostępności dla strony www.toktuchola.pl | 23.12.2021r. |
|  | Dostosowanie strony www.toktuchola.pl do standardu WCAG 2.1 | 31.01.2021r. |
|  | Oznaczenie pierwszych i ostatnich stopni schodów w sposób kontrastowy | 31.01.2021r. |
|  | Przygotowanie tablicy informacyjnej dla osób niepełnosprawnych (kontrasty) | 30.04.2022r. |
|  | Montaż oznaczeń toalet dla osób niepełnosprawnych (kontrastowe) | 30.04.2022r. |
|  | Naklejenie etykiet/tabliczek z napisami brajlowskimi | 30.04.2022r. |
|  | Sprawdzenie aktualności danych w deklaracji dostępności dla strony www.toktuchola.pl | 10.12.2022r. |
|  | Wyznaczenie nowego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych (przebudowa Placu Zamkowego i ul. Zamkowej) | 31.12.2021 r. |
|  | Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych (przebudowa Placu Zamkowego i ul. Zamkowej) | 31.12.2021 r. |

……………………………………………………                                                                             ……..……………………………………                   podpis koordynatora ds. dostępności w jednostce                                                                                         podpis kierownika jednostki